## Slide 1
2DGP 4차 발표
2016180033 이세영

## Slide 2
게임 소개
적들을 죽이면서 열쇠를 모두 모아 왕국 탈출하기
슈팅 + 액션 + 탈출
유령이 나타났다!

## Slide 3
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
맵 | 타일 맵 | 타일 맵 | 100%
플레이어 | 이동 / 360º 회전 / 공격 | 이동 / 회전 / 공격 | 100%
 | HP, MP | HP, MP | 100%
몬스터 | 플레이어 추격, 자유 이동, 공격 | 추격, 공격 | 60%
 | AI (A* or BFS) | AI(알고리즘 X) | 90%
아이템 | 열쇠 / 회복 아이템 / 코인 | 열쇠 / 회복 아이템 / 코인 | 100%
게임 시스템 | 상점 : 공격력, 아이템 효과 증가 | 상점 : 공격력, 아이템 효과 증가 | 100%
 | 난이도 : Easy , Hard | 난이도 : Easy , Hard | 100%
사운드 | BGM / 효과음 | BGM / 효과음 | 100%
애니메이션 | 플레이어 이동 / 적 이동 | 플레이어 이동 / 적 이동 | 100%
UI | HP, MP / 코인 / 열쇠 / 일시정지 | HP, MP / 코인 / 열쇠 / 일시정지 | 100%
리소스 | 로고, 씬, 버튼, 플레이어, 적, UI 등 자체 제작 | 로고, 씬, 버튼, 플레이어, 적, UI 등 자체 제작 | 100%
개발 진척도

## Slide 4
후 기
잘된 점 | 구현 목표 대부분 달성
아쉬운 점 | 몬스터들의 비다양성

## Slide 5
플레이
및
인터뷰

## Slide 6
Fin